     Project Charter_________

Progetto: QuizWiz	Codice progetto: WAP
Data: 15/12/2023	Revisione: 2
Realizzazione: Rudy Martucci Ortega, Guenda Morrone

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO
QuizWiz è un’applicazione per smartphone utile per tutti gli studenti alla ricerca di un metodo di ripasso e condivisione appunti innovativo poiché utilizzerà anche l’Intelligenza artificiale. / All’interno di quest’app si potranno trovare varie sezioni, suddivise in pagine, aventi funzioni differenti. In totale, le pagine, saranno 5 : impostazioni, quiz generali, modalità archivio, modalità community e un’agenda.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
QuizWiz è progettato per offrire un approccio innovativo e coinvolgente allo studio, mirando a rendere il processo di apprendimento più stimolante ed efficace per gli studenti, offrendo anche la possibilità di condividere appunti con altri studenti e confrontarsi con questi.
STAKEHOLDERS PRINCIPALI
Gli insegnanti di riferimento saranno la Professoressa Gatti Maria Silvia, insegnante di Sistemi e Reti, e la Professoressa Caliumi Simonetta, insegnante di Italiano. Il consiglio di classe supervisionerà l'intero progetto, ma le professoresse Gatti e Caliumi saranno coinvolte personalmente nel seguirne la creazione. / Martucci Ortega Rudy e Guenda Morrone, della classe 5C info, saranno i responsabili e gli esecutori del progetto.
ATTIVITA’ DA ESEGUIRE
Realizzazione interfaccia registrazione, log-in e log-out / Creazione di un dataBase funzionante, per la gestione degli utenti, per l’archivio degli appunti e per l’agenda / Realizzazione interfaccia dedicata al ripasso (possibilità di ripassare attraverso quiz generali) / Implementazione dell’IA (per ottenere dei quiz differenti e aggiornati, con correzioni per un buon ripasso) / Realizzazione interfaccia archivio (ogni utente ne ha uno dove salva eventuali appunti) / Realizzazione di un’interfaccia agenda (per permettere all’utente di organizzarsi al meglio) / Realizzazione di un’interfaccia community (per permettere una comunicazione tra gli utenti) / Realizzazione dell’interfaccia impostazioni (con caratteristiche visive e formali modificabili da parte dell’utente)
ANALISI DEI RISCHI
Errato funzionamento dell’intelligenza artificiale; nello specifico potrebbero esserci dei problemi nella generazione delle risposte possibili o nella correzione delle risposte date. / Mancata realizzazione dell’applicazione a causa della scarsa conoscenza dei linguaggi necessari; in questo caso, si procederà a cambiare il piano originario, realizzando una Web-App con le stesse funzionalità.
DELIVERABLES PRINCIPALI
Analisi delle specifiche del progetto / Produzione documentazione del progetto ideato / Produzione interfaccia registrazione, log-in e log-out / Realizzazione del database / Esecuzione di test per correggere eventuali errori / Produzione interfaccia dedicata al ripasso / Consegna del codice aggiornato con l’implementazione AI / Produzione interfaccia agenda con il suo dataBase / Produzione interfaccia community / Esecuzione di test per correggere eventuali errori / Produzione interfaccia delle impostazioni / Esecuzione di test finale per correggere eventuali errori / Consegna del progetto
MILESTONES
Riunione dei realizzatori per analizzare le specifiche del progetto / Riunione di assegnazione compiti / Stesura vera e propria del progetto / Esecuzione di test e correzioni di eventuali errori (2 test specifici) / Simulazione della presentazione a docenti e studenti / Risoluzioni degli aspetti negativi incontrati durante la simulazione
RISORSE PRINCIPALI
Sviluppo applicazione mobile - frontend: / React Native(iOS e Android) / Sviluppo applicazione mobile - backend: / php / Gestione DataBase / MySQL
TEMPISTICA
20/10/2023 → Inizio progetto / 17/11/2023 → Progettazione / 03/12/2023 → Consegna bozza delle documentazioni CHECK QUALCHE GIORNO PRIMA / 11/05/2023 → Realizzazione abstract CHECK QUALCHE GIORNO PRIMA / 29/04/24 → Presentazione del project work agli studenti di quarta CHECK QUALCHE GIORNO PRIMA / 29/05/24 → Consegna del progetto in segreteria / 15/05/24 → Chiusura progetto e test CHECK QUALCHE GIORNO PRIMA / 20/06/24 → Presentazione all’esame di maturità
AUTORIZZAZIONE
Il consiglio di classe, della 5C, ha approvato il progetto QuizWiz.